

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2019г с. Ракитное № 62

**О внесении изменений в постановление администрации Ракитненского сельского поселения от 12.03.2019г № 12 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района на 2018-2022 годы»**

**( в редакции от 19.08.2019г № 50)**

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=83B1771662DD2D9159B5FEA448FAD157C48A65C7A16E5241F11446E42EK52AX) от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 (ред. от 28.04.2017) "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Постановлением Администрации Приморского края от 31.08.2017г № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом Ракитненского сельского поселения, администрация Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района

ПСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Ракитненского сельского поселения от 12.03.2019г № 12 ( в редакции от 19.08.2019г № 50) следующие изменения:

1.1 Наименование программы по всему тексту изложить в новой редакции:

«Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района на 2018-2024 годы»;

1.2 Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

« 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района на 2018-2024 годы»;

1.3 Изложить позицию «Объем средств» паспорта муниципальной программы в следующей редакции:

« **Объем средств в 2018 году\_\_\_\_ руб, в том числе:**

-средства краевого и федерального бюджета- \_\_\_\_\_\_ руб.

- средства местного бюджета- 0 руб.

**Объем средств в 2019 году 1212121,22 руб, в том числе:**

- средства краевого и федерального бюджета – 1200000,00 руб.

- средства местного бюджета – 12121,22 руб.

**Объем средств в 2020 году 0 руб., в том числе:**

- средства краевого и федерального бюджета - \_\_\_\_\_\_ руб.

- средства местного бюджета – 0 руб.

**Объем средств в 2021 году 0 руб., в том числе:**

- средства краевого и федерального бюджета - \_\_\_\_\_\_ руб.

- средства местного бюджета – 0 руб.

**Объем средств в 2022 году 0 руб., в том числе:**

- средства краевого и федерального бюджета - \_\_\_\_\_\_ руб.

- средства местного бюджета – 0 руб.

**Объем средств в 2023 году 0 руб., в том числе:**

- средства краевого и федерального бюджета - \_\_\_\_\_\_ руб.

- средства местного бюджета – 0 руб.

**Объем средств в 2024 году 0 руб., в том числе:**

- средства краевого и федерального бюджета - \_\_\_\_\_\_ руб.

- средства местного бюджета – 0 руб.»;

1.4 В разделе 4.Объем средств, необходимых на реализацию Программы слова

«За счет всех источников финансирования на 2018-2022 годы» заменить словами «За счет всех источников финансирования на 2018-2024 годы»;

1.5 Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему;

1.6 Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.7 Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.8 Приложение 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ракитненского сельского поселения в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ракитненского сельского поселения О.А.Кириллов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ракитненского сельского поселения

от №

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (на 31.12.2018) | Значение показателя (на 31.12.2019) | Значение показателя (на 31.12.2020) | Значение показателя (на 31.12.2021 ) | Значение показателя (на 31.12.2022) | Значение показателя (на 31.12.2023) | Значение показателя (на 31.12.2024) |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | га | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | га | 1,77 | 0,21 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий | % | 56,73 | 6,73 | 3,85 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Площадь благоустроенных дворовых территорий | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |

»;

Приложение № 2

к постановлению администрации

Ракитненского сельского поселения

от №

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района на 2018-2024 годы» | | | | | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (рублей) всего |
| ГРБС0 | РзПр | ЦСР | ВР |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района на 2018- 2024 годы» | Администрация Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района | Краевой и Федеральный бюджет | 825 | 0503 | 0490000000 | 000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 825 | 0503 | 0490000000 | 000 | 12121,22 | 0 | 12121,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.Основное мероприятие: Обеспечение участия населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), общественных территорий и их общественного обсуждения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация отдельных встреч с гражданами и представителями общественных организаций в целях проведения разъяснительной работы о предоставлении предложений по благоустройству общественной и дворовой территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Прием предложений о благоустройстве общественных территорий поселения. Прием предложений о благоустройстве дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта обсуждения проекта муниципальной программы, дизайн-проектов по благоустройству наиболее посещаемой территориии общего пользования поселения и дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Проведение общественных обсуждений проекта муниципальной программы, дизайн-проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.Основное мероприятие: Разработка и реализация планов комплексного благоустройства, организация общественного контроля за ходом реализации программы** |  |  | 825 | 0503 | 0490200000 | 000 | 12121,22 | 0 | 12121,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Благоустройство общественной территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Расходы на улучшение комфортной среды проживания для детей в целях софинансирования которых их бюджетов субъектов Российской Федерации предоставляются местным бюджетам субсидии |  |  | 825 | 0503 | 0490282610 | 244 | 12121,22 | 0 | 12121,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Расходы на улучшение комфортной среды проживания для детей за счет средств краевого бюджета |  |  | 825 | 0503 | 0490292610 | 244 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Ракитненского сельского поселения

от №

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района на 2018-2024 гды»** | | | | | |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Задача 1. Обеспечение участия населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), общественных территорий и их общественного обсуждения** | | | | | |
| 1.1 Организация отдельных встреч с гражданами и представителями общественных организаций в целях проведения разъяснительной работы о предоставлении предложений по благоустройству общественной и дворовой территории поселения | Администрация поселения | 01.04.2018 | 31.05.2018 | Подача предложений по благоустройству общественных территорий поселения | Встречи с представителями общественных организаций и гражданами |
| 1.2 Прием предложений о благоустройстве общественных территорий поселения. Прием предложений о благоустройстве дворовых территорий | Администрация поселения | 01.04.2018 | 31.05.2018 | Формирование перечней общественных и дворовых территорий поселения | Оценка предложений общественной комиссией |
| 1.3 Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, дизайн-проектов по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования поселения и дворовых территорий | Администрация поселения | 01.04.2018 | 31.05.2018 | Учет мнения жителей поселения, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования поселения | Организация Общественного обсуждения проектов |
| 1.4 Проведение общественных обсуждений проекта муниципальной программы, дизайн-проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий поселения | Администрация поселения | 01.04.2018 | 31.05.2018 |  | Организация Общественного обсуждения муниципальной программы и дизайн-проектов |
| **Задача 2. Разработка и реализация планов комплексного благоустройства, организация общественного контроля за ходом реализации программы** | | | | | |
| 2.2 Благоустройство общественной территории поселения: | Администрация поселения | 2 квартал 2018 года  2 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года  2 квартал 2021 года  2 квартал 2022 года  2 квартал 2023 года  2 квартал 2024 года | 4 квартал 2018 года  4 квартал 2019 года  4 кварта 2020 года  4 квартал 2021 года  4 квартал 2022 года  4 квартал 2023 года  4 квартал 2024 года |  |  |
| 2.3 Благоустройство дворовых территорий поселения: | Администрация поселения | 2 квартал 2018 года  2 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года  2 квартал 2021 года  2 квартал 2022 года  2 квартал 2023 года  2 квартал 2024 года | 4 квартал 2018 года  4 квартал 2019 года  4 кварта 2020 года  4 квартал 2021 года  4 квартал 2022 года  4 квартал 2023 года  4 квартал 2024 года |  |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Ракитненского сельского поселения

от №

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района на 2018-2024 годы»** | | | | | | | | |
| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1 Отбор общественной территории на период 2018-2024 годы | Администрация поселения | Август 2018 | Январь 2019 | Январь 2020 | Январь 2021 | Январь 2022 | Январь 2023 | Январь 2024 |
| 1.2 Отбор дворовых территорий на период 20108-2024 годы | Август 2018 | Август 2019 | Август 2020 | Август 2021 | Август 2022 | Август 2023 | Август 2024 |
| 1.3 Общественное обсуждение программы и проектов благоустройства на период 2018-2024 годы | Август-сентябрь 2018 | Август-сентябрь 2019 | Август-сентябрь 2020 | Август-сентябрь 2021 | Август-сентябрь 2022 | Август-сентябрь 2023 | Август-сентябрь 2024 |
| 1.4 Реализация проектов благоустройства на период 2018-2024 годы | С мая 2018-декабрь 2018 | С мая 2019-декабрь 2019 | С мая 2020-декабрь 2020 | С мая 2021-декабрь 2021 | С мая 2022-декабрь 2022 | С мая 2023-декабрь 2023 | С мая 2024-декабрь 2024 |