Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в  Малиновском сельском поселении на 2018-2024 годы», утвержденной

постановлением администрации Малиновского сельского поселения

от 12.12.2017 г. № 69-па

за  2019 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Малиновского сельского поселения

Структура муниципальной программы

Основное мероприятие:

1. «Обустройство мест массового отдыха»;

2. «Благоустройство территорий детских и спортивных площадок в Малиновском сельском поселении»

Цель муниципальной программы

Совершенствование системы комплексного благоустройства Малиновского сельского поселения:

Повышение общего уровня благоустройства территории Малиновского сельского поселения для обеспечения максимально благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения.

Финансирование муниципальной программы

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было направлено 1290,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема финансирования по муниципальной программе, в том числе:

1200,0 тыс. рублей  –  средства краевого бюджета, 100% запланированного,

90,0 тыс. рублей – средства бюджета поселения, 100% от уточненного плана.

Структура расходов муниципальной программы

| Наименование | Целевая статья | Сумма на 2019 год предусмотренная бюджетом | исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Малиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Малиновском сельском поселении на 2018-2024 годы» | 0100000000 | 331,0 | 331,0 | 100% |
| Основное мероприятие: "Обустройство мест массового отдыха" | 0490100000 | 50,0 | 50,0 | 100% |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, приобретение основных средств и материальных запасов, связанных с проведением мероприятий по обустройству мест массового отдыха | 0490126080 | 50,0 | 50,0 | 100% |
| Основное мероприятие: "Благоустройство территорий детских и спортивных площадок в Малиновском сельском поселении " | 0490200000 | 1240,0 | 1240,0 | 100% |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, приобретение основных средств и материальных запасов, связанных с проведением мероприятий по благоустройству территорий детских и спортивных площадок | 0490226080 | 19,1 | 19,1 | 100% |
| Проектно сметная документация на устройство детской игровой площадки | 0490270600 | 8,8 | 8,8 | 100% |
| Благоустройство территорий детских и спортивных площадок за счет средств краевого бюджета | 0490292610 | 1200,0 | 1200,0 | 100% |
| Расходы на благоустройство территорий детских и спортивных площадок в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета | 04902S2610 | 12,1 | 12,1 | 100% |

В 2019 году  из запланированных к реализации   мероприятий исполнение составило 100%

Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением администрации Малиновского сельского поселения от 30.09.2016 г. № 72-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Малиновского сельского поселения  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ». Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы Малиновского сельского поселения представлен в Приложении №1.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование

В 2020 году планируется продолжить реализацию муниципальной программы  Малиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды в  Малиновском сельском поселении на 2018-2024 годы». Муниципальная программа соответствует требованиям постановления администрации Малиновского сельского поселения от 30.09.2016 г. № 72-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Малиновского сельского поселения  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Ресурсное обеспечение муниципальной программы соответствует решению муниципального комитета Малиновского сельского поселения от 21 декабря 2018 года № 110 «О бюджете Малиновского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Для  достижения планируемых значений показателей необходимо сохранить объемы финансирования, определенные в муниципальной программе.

Главный специалист администрации

Малиновского сельского поселения                                                       И.В. Бурдейная

Приложение №1

к отчету о  выполнении

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

в Малиновском сельском поселении на 2018-2024 годы»

»

Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019г. |
| МП | Пп |  |  |  | прогноз | факт |
| 04 | 0 |  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Малиновском сельском поселении на 2018-2024 годы» |
|  |  | 1 | Количество установленных урн | шт. | 1 | 1 |
|  |  | 2 | Количество установленных качелей | шт. | 3 | 3 |
|  |  | 3 | Количество детских площадок | шт. | 1 | 1 |