Годовой отчет о выполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории Малиновского сельского поселения на 2020-2026 годы», утвержденной  постановлением администрации Малиновского сельского поселения  от 12.10.2017 г. № 48-па за  2024 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Малиновского сельского поселения

Структура муниципальной программы

Основное мероприятие

-  «Организация уличного освещения Малиновского сельского поселения»;

- «Прочее благоустройство территории Малиновского сельского поселения»;

- «Дорожное хозяйство».

Цель муниципальной программы

Совершенствование системы комплексного благоустройства Малиновского сельского поселения:

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Малиновского сельского поселения

- активизация работы по благоустройству территории поселения, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- повышение общего уровня благоустройства территории  Малиновского сельского поселения  для обеспечения максимально благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения.

Финансирование муниципальной программы

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было направлено 2864733,78 рубля или 92,7% от запланированного объема – 3090264,0 рубля финансирования по муниципальной программе, в том числе:

416000,0 рублей  – из средств бюджета поселения, 100,0% запланированного,

2448733,78 рубля  – из средств бюджета Дальнереченского муниципального района, в рамках переданных полномочий на уровень бюджета поселения,  в части содержания и ремонта дорог местного значения, а также содержания мест захоронений, 91,6% от запланированного или 2674264,0 рубля.

Структура расходов муниципальной программы

| Наименование | Целевая статья | Сумма на 2024 год предусмотренная бюджетом | исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Малиновского сельского поселения «Благоустройство территории Малиновского сельского поселения на 2020-2026 годы» | 0300000000 | 3090264,0 | 2864733,78 | 92,7% |
| Основное мероприятие: " Организация уличного освещения Малиновского сельского поселения " | 0390100000 | 36000,0 | 36000,0 | 100% |
| Расходы на приобретение и установку фонарей и светильников | 0390126013 | 36000,0 | 36000,0 | 100% |
| Основное мероприятие: "Прочее благоустройство территории Малиновского сельского поселения " | 0390200000 | 514010,0 | 514010,0 | 100% |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с мероприятиями по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | 0390226031 | 100000,0 | 100000,0 | 100% |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с сезонным содержанием территории общего пользования | 0390226062 | 130000,0 | 130000,0 | 100% |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с мероприятиями по скашиванию травы в летний период | 0390226063 | 150000,0 | 150000,0 | 100% |
| Содержание мест захоронения | 0390262210 | 134010,0 | 134010,0 | 100% |
| «Дорожное хозяйство» | 0390300000 | 2540254,0 | 2314723,78 | 91,1% |
| Содержание дорог местного значения за счет средств Дорожного фонда | 039036221D | 1940254,0 | 1714723,78 | 88,4% |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части устройства недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановление электроосвещения | 039036222D | 600000,0 | 600000,0 | 100% |

В 2023 году  из запланированных к реализации 3  мероприятий исполнение составило 92,7%. Не использованы средства, запланированные на расчистку дорог местного значения от снега – оплата производилась по факту выполненных работ.

Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением администрации Малиновского сельского поселения от 30.09.2016 г. № 72-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Малиновского сельского поселения  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (в редакции постановления от 09.06.2020 № 20-па) – Приложение № 1. Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы Малиновского сельского поселения представлен в Приложении № 2.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование

В 2025 году планируется продолжить реализацию муниципальной программы  Малиновского сельского поселения «Благоустройство территории Малиновского сельского поселения на 2025-2029 годы». Муниципальная программа соответствует требованиям постановления администрации Малиновского сельского поселения от 30.09.2016 г. № 72-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Малиновского сельского поселения  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Ресурсное обеспечение муниципальной программы соответствует решению муниципального комитета Малиновского сельского поселения от 20 декабря 2023 года № 97 «О бюджете Малиновского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Для  достижения планируемых значений показателей необходимо сохранить объемы финансирования, определенные в муниципальной программе.

Главный специалист администрации

Малиновского сельского поселения                                                                 И.В. Бурдейная

Приложение №1

к отчету о  выполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории Малиновского

сельского поселения на 2020-2025 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Малиновского сельского поселения на 2020-2026 годы»

1. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Малиновского сельского поселения на 2020-2026 годы»:

| Наименование мероприятия программы | выполнено, не выполнено | Степень реализации мероприятий, СРм =Мв/М |
| --- | --- | --- |
| Организация уличного освещения Малиновского сельского поселения | выполнено | 1 |
| Прочее благоустройство территории Малиновского сельского поселения | выполнено | 1 |
| Дорожное хозяйство | выполнено | 1 |

СРм = Мв/М = 3 / 3 = 1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

| Наименование мероприятия программы | Плановые расходы, предусмотренные в бюджете на реализацию в отчетном году, Зп (тыс. руб.) | Фактические расходы в отчетном году, Зф (тыс. руб.) | Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз = Зф / Зп |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Организация уличного освещения Малиновского сельского поселения» | 36,0 | 36,0 | 1 |
| Расходы на приобретение и установку фонарей и светильников | 36,0 | 36,0 | 1 |
| Основное мероприятие «Прочее благоустройство территории Малиновского сельского поселения» | 514,0 | 514,0 | 1 |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с мероприятиями по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | 100,0 | 100,0 | 1 |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с сезонным содержанием территории общего пользования | 130,0 | 130,0 | 1 |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с мероприятиями по скашиванию травы в летний период | 150,0 | 150,0 | 1 |
| Содержание мест захоронения | 134,0 | 134,0 | 1 |
| «Дорожное хозяйство» | 2540,3 | 2314,7 | 0,91 |
| Содержание дорог местного значения за счет средств Дорожного фонда | 1940,0 | 1714,7 | 0,88 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части устройства недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановление электроосвещения | 600,0 | 600,0 | 1 |
| ИТОГО | 3090,3 | 2864,7 | 0,93 |

ССуз = Зф / Зп = 2864,7 / 3090,3 = 0,93

3. Эффективность использования средств местного и краевого бюджета:

| Наименование мероприятия программы | Степень реализации мероприятий полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, СРм | Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз | Эффективность использования средств местного и краевого бюджета, Эис = СРм/ССуз |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Организация уличного освещения Малиновского сельского поселения» | 1 | 1 | 1 |
| Расходы на приобретение и установку фонарей и светильников | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие «Прочее благоустройство территории Малиновского сельского поселения» | 1 | 1 | 1 |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с мероприятиями по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | 1 | 1 | 1 |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с сезонным содержанием территории общего пользования | 1 | 1 | 1 |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с мероприятиями по скашиванию травы в летний период | 1 | 1 | 1 |
| Содержание мест захоронения |  |  |  |
| «Дорожное хозяйство» | 1 | 0,91 | 1 |
| Содержание дорог местного значения за счет средств Дорожного фонда | 1 | 0,88 | 1 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства автомобильных дорог и прочим работам в части устройства недостающего электроосвещения (переустройства) и восстановление электроосвещения | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО | 1 | 0,97 | 1 |

Эис2024 = СРм/ССуз = 1 / 0,97 = 1

4. Степень достижения целей и решения задач:

| Наименование мероприятия программы | Плановое значение целевого показателя, ЗПп/пп | Значение целевого показателя Программы фактически достигнутое, ЗП/пф | Эффективность использования средств местного и краевого бюджета, Эис = СРм/ССуз |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Организация уличного освещения Малиновского сельского поселения» | 36,0 | 36,0 | 1 |
| Основное мероприятие «Прочее благоустройство территории Малиновского сельского поселения» | 514,0 | 514,0 | 1 |
| «Дорожное хозяйство» | 2540,3 | 2314,7 | 1 |

1СДп/ппз2024 = 36,0/ 36,0 = 1

2СДп/ппз2024 = 514,0 / 514,0 = 1

3СДп/ппз2024 = 2314,7 / 2540,3 = 0,91

5. Степень реализации Программы:

СРп = (1+1+0,91) / 3 = 0,97

6. Эффективность реализации мероприятий Программы:

ЭРм/п = СРм*Эис = 1*1 = 1

Эффективность реализации Программы

ЭРп = 0,5*∑ СРп + 0,5*∑ ЭРм/п * kj/j = 0,5*0,97+0,5*(1*1+1*1) = 1,485

Эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Малиновского сельского поселения на 2020-2026 годы» является высокой.

Приложение №2

к отчету о  выполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории Малиновского

сельского поселения на 2020-2026 годы»

»

Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 г. |  |
| МП | Пп |  |  |  | прогноз | факт |
| 03 | 0 |  | Муниципальная программа «Благоустройство территории Малиновского сельского поселения на 2020-2026 годы» |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество освещенных общественных территорий и мест общего пользования | Ед. | 1 | 0 (запланированная территория освещена в 2023 году) |
|  |  | 2 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 92 | 100 |
|  |  | 3 | Количество замененных ламп, автоматов, светильников | Шт. Шт. Шт. | 5 - 3 | 8 - - |
|  |  | 4 | Количество убранного мусора | кв.м. | 70 | 18025 |
|  |  | 5 | Количество окашиваемой территории | кв.м. | 700 | 60000,0 |
|  |  | 6 | Количество удаленных сухостойных, больных и аварийных деревьев | Шт. | 10 | 60 |
|  |  | 7 | Количество удаленных сухостойных, больных и аварийных деревьев | кв.м. | 100 | 200 |
|  |  | 8 | Количество мест захоронений находящихся в соответствии с санитарными, экологическими и эстетическими требованиями | Ед. | 5 | 5 |
|  |  | 9 | Количество дорог местного значения находящихся в надлежащем техническом состоянии | Км. | 41,099 | 41,099 |