Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы

«Благоустройство территории Малиновского сельского поселения на 2017-2019 годы», утвержденной  постановлением администрации Малиновского сельского поселения  от 14.11.2016 г. № 90-па

за  2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Малиновского сельского поселения

Структура муниципальной программы

Основное мероприятие

-  «Организация уличного освещения Малиновского сельского поселения»;

- «Прочее благоустройство территории Малиновского сельского поселения».

Цель муниципальной программы

Совершенствование системы комплексного благоустройства Малиновского сельского поселения:

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Малиновского сельского поселения

- активизация работы по благоустройству территории поселения, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- повышение общего уровня благоустройства территории  Малиновского сельского поселения  для обеспечения максимально благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения.

Финансирование муниципальной программы

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было направлено 249,5 тыс. рублей или 100% от запланированного объема финансирования по муниципальной программе, в том числе:

249,5 тыс. рублей  – из средств бюджета поселения, 100% запланированного.

Структура расходов муниципальной программы

| Наименование | Целевая статья | Сумма на 2018 год предусмотренная бюджетом | исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Малиновского сельского поселения «Благоустройство территории Малиновского сельского поселения на 2017-2019 годы» | 0300000000 | 249,5 | 249,5 | 100% |
| Основное мероприятие: " Организация уличного освещения Малиновского сельского поселения " | 0390100000 | 139,5 | 139,5 | 100% |
| Оплата за потребленную электроэнергию | 0390126011 | 30,5 | 30,5 | 100% |
| Расходы на приобретение фонарей и светильников | 0390126013 | 109,0 | 109,0 | 100% |
| Основное мероприятие: " Прочее благоустройство территории Малиновского сельского поселения " | 0390200000 | 110,0 | 110,0 | 100% |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с мероприятиями по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | 0390226031 | 5,0 | 5,0 | 100% |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с уборкой и вывозом мусора с мест общего пользования | 0390226061 | 15,0 | 15,0 | 100% |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с сезонным содержанием территории общего пользования | 0390226062 | 20,0 | 20,0 | 100% |
|  | 0390226063 |  |  |  |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с мероприятиями по скашиванию травы в летний период |  | 70,0 | 70,0 | 100% |

В 2018 году  из запланированных к реализации 2  мероприятий исполнение составило 100%

Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением администрации Малиновского сельского поселения от 30.09.2016 г. № 72-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Малиновского сельского поселения  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ». Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы Малиновского сельского поселения представлен в Приложении №1.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование

В 2019 году планируется продолжить реализацию муниципальной программы  Малиновского сельского поселения «Благоустройство территории Малиновского сельского поселения на 2017-2019 годы». Муниципальная программа соответствует требованиям постановления администрации Малиновского сельского поселения от 30.09.2016 г. № 72-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Малиновского сельского поселения  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Ресурсное обеспечение муниципальной программы соответствует решению муниципального комитета Малиновского сельского поселения от 22 декабря 2017 года № 72 «О бюджете Малиновского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Для  достижения планируемых значений показателей необходимо сохранить объемы финансирования, определенные в муниципальной программе.

Главный специалист администрации

Малиновского сельского поселения                                           И.В. Бурдейная

Приложение №1

к отчету о  выполнении

муниципальной программы

«Благоустройство

территории Малиновского сельского поселения на 2017-2019 годы»

ы»

Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018г. |  |
| МП | Пп |  |  |  | прогноз | факт |
| 03 | 0 |  | Муниципальная программа «Благоустройство территории Малиновского сельского поселения на 2017-2019 годы» |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество потребленной электрической энергии для наружного освещения | Тыс. кВт | 181,0 | 2,6 |
|  |  | 2 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 80 | 82 |
|  |  | 3 | Количество замененных: Ламп Автоматов Светильников | Шт. | 10 2 3 | - - 2 |
|  |  | 4 | Количество убранного мусора | Куб.м | 60 | 60 |
|  |  | 5 | Увеличение площади окашиваемой территории | % | 6 | 6,5 |
|  |  | 6 | Количество удаленных сухостойных, больных и аварийных деревьев | Куб.м. | 15 | 15 |