Годовой отчет о выполнении

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в  Малиновском сельском поселении на 2018-2022 годы», утвержденной

постановлением администрации Малиновского сельского поселения

от 12.12.2017 г. № 69-па

за  2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Малиновского сельского поселения

Структура муниципальной программы

Основное мероприятие

-  «Обустройство мест массового отдыха»

Цель муниципальной программы

Совершенствование системы комплексного благоустройства Малиновского сельского поселения:

Повышение общего уровня благоустройства территории Малиновского сельского поселения для обеспечения максимально благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения.

Финансирование муниципальной программы

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы было направлено 331,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объема финансирования по муниципальной программе, в том числе:

331,0 тыс. рублей  – из средств бюджета поселения, 100% запланированного.

Структура расходов муниципальной программы

| Наименование | Целевая статья | Сумма на 2018 год предусмотренная бюджетом | исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Малиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Малиновском сельском поселении на 2018-2022 годы» | 0100000000 | 331,0 | 331,0 | 100% |
| Основное мероприятие: " Обустройство мест массового отдыха " | 0490100000 | 331,0 | 331,0 | 100% |
| Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, приобретение основных средств и материальных запасов, связанных с проведением мероприятий по обустройству мест массового отдыха | 0490126080 | 331,0 | 331,0 | 100% |

В 2018 году  из запланированных к реализации   мероприятий исполнение составило 100%

Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением администрации Малиновского сельского поселения от 30.09.2016 г. № 72-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Малиновского сельского поселения  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ». Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы Малиновского сельского поселения представлен в Приложении №1.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование

В 2019 году планируется продолжить реализацию муниципальной программы  Малиновского сельского поселения «Формирование современной городской среды в  Малиновском сельском поселении на 2018-2022 годы». Муниципальная программа соответствует требованиям постановления администрации Малиновского сельского поселения от 30.09.2016 г. № 72-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Малиновского сельского поселения  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Ресурсное обеспечение муниципальной программы соответствует решению муниципального комитета Малиновского сельского поселения от 22 декабря 2017 года № 72 «О бюджете Малиновского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Для  достижения планируемых значений показателей необходимо сохранить объемы финансирования, определенные в муниципальной программе.

Главный специалист администрации

Малиновского сельского поселения                                                       И.В. Бурдейная

Приложение №1

к отчету о  выполнении

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

в Малиновском сельском поселении на 2018-2022 годы»

ы»

Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018г. |
| МП | Пп |  |  |  | прогноз | факт |
| 04 | 0 |  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Малиновском сельском поселении на 2018-2022 годы» |
|  |  | 1 | Количество установленных скамеек | шт. | 2 | 4 |
|  |  | 2 | Количество установленных летних площадок для дискотек | шт. | 1 | 1 |
|  |  | 3 | Количество установленных урн | шт. | 1 | 2 |
|  |  | 4 | Количество установленных детских зимних горок | шт. | 3 | 3 |
|  |  | 5 | Количество установленных беседок для отдыха | шт. | 2 | 3 |
|  |  | 6 | Количество установленных качелей | шт. | 3 | 3 |
|  |  |  | Количество установленных каруселей | шт. | 1 | 0 |
|  |  |  | Количество светодиодной гирлянды для праздничного оформления | шт. | 0 | 67 |