

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 мая 2023 г. с. Ракитное № 21

**О внесении изменений в постановление администрации Ракитненского сельского поселения № 37 от 26.12.2022г «Об утверждении муниципальной программы Ракитненского сельского поселения «Формирование современной городской среды**

**в Ракитненском сельском поселении на 2023-2027 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ракитненского сельского поселения, постановлением администрации Ракитненского сельского поселения от 15.09.2016 года № 29 « Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Ракитненского сельского поселения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», администрация Ракитненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района на 2023-2027 годы», утвержденную постановлением администрации Ракитненского сельского поселения от 26.12.2022г № 37 следующие изменения:
   1. приложения № 1, 2, 3,4,5 изложить в новой редакции ;

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава администрации

Ракитненского сельского поселения А.В. Зиновьев

Приложение 1

к постановлению администрации

Ракитненского сельского поселения

от 26.12.2022 г № 37

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальной программы Ракитненского сельского поселения «Формирование современной городской среды**  **в Ракитненском сельском поселении на 2023-2027 годы»** | |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  - постановление Правительства РФ № 169 от 10.02.2017 г. «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,  - приказ Минстроя России от 06.04.2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2027 годы»,  -постановление администрации Ракитненского сельского поселения от 15.09.2016 г № 29 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Ракитненского сельского поселения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» |
| Заказчик Программы | Администрация Ракитненского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель | Администрация Ракитненского сельского поселения |
| Участники программы | Администрация Ракитненского сельского поселения |
| Перечень основных мероприятий | - Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения; |
| Цели программы и задачи программы | **Цель Программы** – Совершенствование системы комплексного благоустройства Ракитненского сельского поселения:  - повышение общего уровня благоустройства территории Ракитненского сельского поселения для обеспечения максимально благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения.  **Задачами Программы** является содержание в надлежащем виде общественных мест, в том числе:  - Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов Ракитненского сельского поселения;  - Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения;  - Формирование (обустройство) детских площадок; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество благоустроенных общественных территорий, детских площадок, единиц;  Доля благоустроенных общественных территорий в рамках программы от общего количества общественных территорий, до 100% |
| Сроки реализации программы | Срок реализации программы 2023-2027 годы, этапы реализации программы не предусмотрены |
| Объемы ресурсов на реализацию программы | Объемы ресурсов на реализацию программы  Общий объём финансирования муниципальной программы на 2023 - 2027 годы –числе по годам:9126434,29 рублей, в том числе из средств местного бюджета – 126434,29 рублей, в том  в 2023 году –44154,29 рублей;  в 2024 году –30304,00 рублей;  в 2025 году –51976,00рублей**;**  в 2026 году – 0.0тыс. рублей;  в 2027 году – 0.0 тыс. рублей;  За счет средств краевого бюджета 9000000,00 рублей, в том числе по годам:  в 2023 году – 3000000,00 рублей;  в 2024 году – 3000000,00рублей;  в 2025 году – 3000000,00рублей;  в 2026 году – 0,0 рублей;  в 2027 году – 0,0 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха населения Ракитненского сельского поселения  Достижение целей по приведению общественных территорий, детских площадок в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация Ракитненского сельского поселения |

Приложение 2

к постановлению администрации

Ракитненского сельского поселения

от 26.12.2022 г № 37

**«ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории** | **Перечень видов работ** | **Срок выполнения работ** |
| 1 | Общественная территория, Приморский край, Дальнереченский район, с. Ракитное, ул. Советская, д. 26 | Приобретение и устройство детской игровой площадки | 2019 год |
| 2 | Общественная территория, Приморский край, Дальнереченский район, с. Ясная Поляна, ул. Центральная, д. 36 | Устройство спортивной и детской площадки | 2020 год |
| 3 | Общественная территория, Приморский край, Дальнереченский район, с. Ракитное, ул. Партизанская-ул. Советская | Благоустройство общественной территории (укладка брусчатки, установка сцены для уличных мероприятий) | 2020 год |
| 4 | Общественная территория, Приморский край, Дальнереченский район, с. Ракитное, ул. Партизанская | Устройство спортивной площадки, установка видеонаблюдения | 2021 год |
| 5 | Общественная территория, Приморский край, Дальнереченский район, с. Лобановка, ул. Центральная | Устройство сцены для уличных мероприятий, укладка брусчатки | 2022 год |
| 6 | Общественная территория, Приморский край, Дальнереченский район, с. Ясная Поляна, ул. Центральная, 36 | Устройство спортивной площадки | 2022 год |
| 7 | Общественная территория, Приморский край, Дальнереченский район, с. Ракитное, ул. Партизанская, д. 38 | Устройство универсальной спортивной площадки | 2023 год |
| 8 | Общественная территория, Приморский край, Дальнереченский район, с. Ракитное, ул. Советская | Установка малых архитектурных форм (топиари), освещение | 2024 год |

Приложение 3

к постановлению администрации

Ракитненского сельского поселения

От 26.12.2022 г № 37

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счёт средств бюджета Ракитненского сельского поселения с привлечением внебюджетных средств.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей местного бюджета.

Общая стоимость программных мероприятий – 9126434,29 рублей.

Объем финансирования муниципальной Программы за счет средств бюджета поселения составляет – 9126434,29 рублей, в том числе:

**2023 год – 44154,29 рублей;**

**2024 год – 30304,00рублей;**

**2025 год – 51976,00рублей;**

**2026 год – 00 тыс. рублей;**

2027 год – 00 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета 9000000,00 рублей, в том числе по годам:

в 2023 году – 3000000,00 рублей;

в 2024 году – 3000000,00 рублей;

в 2025 году – 3000000,00 рублей;

в 2026 году – 0,0 рублей;

в 2027 году – 00,0 рублей.

Приложение 4

к постановлению администрации

Ракитненского сельского поселения

от 26.12.2022 г № 37

**Таблица 1**

**Информация об основных мероприятиях муниципальной программы Ракитненского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Ракитненского сельском поселении на 2023-2027 годы»**

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями результатов государственной программы (подпрограммы) - № показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | **Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Ракитненского сельском поселении на 2023-2027 годы»** | | | | | |
| 1.  1.1. | Основное мероприятие: «**Обустройство мест массового отдыха**»  Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, приобретение основных средств и материальных запасов, связанных с проведением мероприятий по обустройству мест массового отдыха | Администрация Ракитненского сельского поселения  Администрация Ракитненского сельского поселения | 2023 год  2023 год | 2027 год  2027 год | Повышение уровня благоустройства территории поселения  Создание комфортной среды проживания, повышение эстетического вида | Отсутствие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Ракитненского сельского поселения |  |
| 2.  2.1.  2.2.  2.3  2.4  2.5  оооооо | Основное мероприятие: «**Благоустройство общественных территорий Ракитненского сельского поселения**»  Проектно сметная документация на устройство детской игровой площадки  Расходы на благоустройство территорий детских, спортивных площадок и других общественных территорий в целях со финансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета  Благоустройство территорий детских , спортивных площадок и других общественных территорий за счет средств краевого бюджета  Расходы по устройству детских игровых, спортивных площадок и других общественных территорий и благоустройству их территории  Содержание детских, спортивных площадок и других общественных территорий | Администрация Ракитненского сельского поселения  Администрация Ракитненскогосельского поселения  Администрация Ракитненского сельского поселения  Администрация Ракитненского сельского поселения  Администрация Ракитненского сельского поселения  Администрация Ракитненского сельского поселения  сельского поселения | 2023 год  2023 год  2023год  2023 год  2023 год  2023  год | 2027 год  2027 год  2027 год  2027 год  2027 год  2027 год | Повышение уровня благоустройства территории поселения  Создание комфортной среды проживания, повышение эстетического вида.  Создание комфортной среды проживания, повышение эстетического вида  Повышение уровня благоустройства территории поселения  Повышение уровня благоустройства территории  поселения | Отсутствие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Ракитненского сельского поселения  Отсутствие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Ракитненского сельского поселения  Отсутствие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Ракитненского сельского поселения | 2  2  2 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Ракитненского сельского поселения

от26.12.2022 г № 37

**«Таблица 2**

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Ракитненского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Ракитненском сельском поселении на 2023-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и направлений | Объем финансирования, всего  (тыс.  рублей) | Код бюджетной  классификации | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения** | **«Формирование современной городской среды в Ракитненском сельском поселении на 2023-2027 годы»** | **Всего 9126434,29** | **825** | **0503** | **0400000000** | **000** | **3044154,29** | **3030304,00** | **3051976,00** | **000** | **000** |
| **За счет средств бюджета поселения**  **126434,29** | **825** | **0503** | **0400000000** | **000** | **44154,29** | **30304,00** | **51976,00** | **000** | **000** |
| **За счет средств краевого бюджета**  **9000000,00** | **825** | **0503** | **0400000000** | **000** | 3000000,0 | **3000000,0** | **3000000,0** | **00,00** | **00,00** |
| Отдельные мероприятия |  | Итого 9126434,29 | **825** | 0503 | 0490000000 | 000 | **3044154,29** | **3030304,00** | **3051976,00** | **000** | **000** |
| За счет средств бюджета поселения  126434,29 | **825** | 0503 | 0490000000 | 000 | **44154,29** | **30304,00** | **51976,00** | **000** | **000** |
| За счет средств краевого бюджета  9000000,00 | **825** | 0503 | 0490000000 | 000 | 3000000,0 | **3000000,0** | **3000000,0** | **00,00** | **00,00** |
| 1**.Основное мероприятие:** | «**Обеспечение участия населения в процессе формирования планов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и их общественного обсуждения**» | 0 | **825** | 0503 | 0490100000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.направление | Организация отдельных встреч с гражданами и представителями общественных организаций в целях проведения разъяснительной работы о предоставлении предложений по благоустройству общественной и дворовой территории поселения | 0 | **825** | 0503 |  | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.направление | Прием предложений о благоустройстве общественных территорий  поселения, прием предложений о благоустройстве дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.направление | Вовлечение граждан, организаций в процессе обсуждения дизайн-проектов по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования поселения и дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.направление | Проведение общественных обсуждений дизайн проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2**.Основное мероприятие:** | **Разработка и реализация планов комплексного благоустройства, организация общественного контроля за ходом реализации программы** | Итого 0000  За счет средств бюджета поселения  000  За счет средств краевого бюджета  00,0 | **825** | 0503 | 0490200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.направление | Расходы на улучшение комфортной среды проживания для детей в целях софинансирования которых из бюджетов субъектов Российской Федерации предоставляются местным бюджетам субсидии. |  | **825** | 0503 | 04902S2610 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.направление | Расходы на улучшение комфортной среды для детей за счет средств краевого бюджета. |  | **825** | 0503 | 0490292610 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.Основное мероприятие:** | **«Обустройство мест массового отдыха»** | **Итого**  **9126434,29** | **825** | **0503** | **0490300000** | **000** | **3044154,29** | **3030304,00** | **3051976,00** | **000** | **000** |
| **За счет средств бюджета поселения 126434,29** | **825** | **0503** | **0490300000** | **000** | **44154,29** | **30304,00** | **51976,00** | **000** | **000** |
| **За счет средств краевого бюджета**  **9000000,00** | **825** | **0503** | **0490300000** | **000** | 3000000,0 | **3000000,0** | **3000000,0** | **00,00** | **00,00** |
| 3.1.направление | Расходы на составление и проверку проектной документации | За счет средств бюджета поселения  34112,00 | **825** | 0503 | 0490326051 | 240 | 12440,00 | 0 | 21672,00 | 0 | 0 |
| 3.2.направление | Расходы на обустройство общественных территорий за счет средств краевого бюджета | За счет средств краевого бюджета  9000000,00 | **825** | 0503 | 0490392610 | 240 | 3000000,0 | 3000000,00 | 3000000,0 | 00 | 000 |
| 3.3.направление | Расходы на обустройство общественных территорий в целях софинансирования которых из бюджета субъектов Российской Федерации предоставляются местным бюджетам субсидии | За счет средств бюджета поселения  90911,03 | **825** | 0503 | 04903S2610 | 240 | 30303,03 | 30304,00 | 30304,00 | 000,0 | 000,00 |
| 3.4.направление | Расходы по обустройству общественных территорий в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты из другого бюджета, сверх предельного объема софинансирования, установленного соглашением | За счет средств бюджета поселения  1411,26 | **825** | 0503 | 04903С2610 | 240 | 1411,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |