ПРОЕКТ



**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. с.Орехово №

**Об утверждении муниципальной программы**

**Ореховского сельского поселения**

**«Благоустройство территории Ореховского сельского поселения**

**на 2023-2025 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", постановлением администрации Ореховского сельского поселения от 30 сентября 2021г. № 24 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ореховского сельского поселения», руководствуясь постановлением администрации Ореховского сельского поселения от 05.09.2016г. № 34 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории Ореховского сельского поселения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», Уставом Ореховского сельского поселения, администрация Ореховского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ореховского сельского поселения «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения на 2023-2025годы» (прилагается).
2. Признать утратившим силу:

- постановление администрации Ореховского сельского поселения от 31.10.2016 № 48 **«**Об утверждении муниципальной программы Ореховского сельского поселения «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения на 2017-2019 годы»;

- постановление администрации Ореховского сельского поселения от 13.11.2017 № 38 «О продлении срока действия муниципальной программы Ореховского сельского поселения «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения на 2017-2019 годы»;

- постановление администрации Ореховского сельского поселения от 17.04.2018 № 15 «О внесении изменений в продление срока действия муниципальной программы Ореховского сельского поселения «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения на 2017-2019 годы»;

- постановление администрации Ореховского сельского поселения от 02.12.2019 № 41 «О продлении срока действия муниципальной программы Ореховского сельского поселения «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения на 2017-2022 годы»;

- постановление администрации Ореховского сельского поселения от 11.06.2020 № 26 «О внесении изменений в муниципальную программу Ореховского сельского поселения «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения на 2017-2022 годы»;

- постановление администрации Ореховского сельского поселения от 02.12.2020 № 46 «О продлении срока действия муниципальной программы Ореховского сельского поселения «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения на 2017-2022 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ореховского сельского поселения

Приложение

Утвержден

Постановлением администрации

Ореховского сельского поселения

от \_\_\_\_.2022г.№ \_\_\_

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальной программы Ореховского сельского поселения «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения**  **на 2023-2025 годы»** | |
| Основание разработки Программы | Перечень муниципальных программ Ореховского сельского поселения, утвержденный постановлением администрации Ореховского сельского поселения от 30.09.2021г. № 24 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ореховского сельского поселения на 2023-2025гг.» |
| Заказчик Программы | Администрация Ореховского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель | Администрация Ореховского сельского поселения |
| Координатор разработки программы | Администрация Ореховского сельского поселения |
| Участники программы | Администрация Ореховского сельского поселения |
| Перечень основных мероприятий | **1. Организация уличного освещения Ореховского сельского поселения**  **2. Прочее благоустройство территории Ореховского сельского поселения** |
| Цели программы и задачи программы | **Цель Программы** – Совершенствование системы комплексного благоустройства Ореховского сельского поселения:  - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Ореховского сельского поселения  - активизация работы по благоустройству территории поселения, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;  - повышение общего уровня благоустройства территории Ореховского сельского поселения для обеспечения максимально благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения.  **Задачами Программы** является содержание в надлежащем виде наружного освещения, в том числе:  - реконструкция и ремонт системы уличного освещения, с установкой светильников в населенных пунктах;  оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов мусора. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, содержание дорог местного значения. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля освещенных улиц, внутренних дорог, на всех населенных пунктах в общем количестве улиц до 100%;  - увеличение количества модернизированных светильников;  - улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения  - обеспечение безопасности дорожного движения в границах населенных пунктов |
| Сроки реализации программы | Срок реализации программы 2023-2025 годы, этапы реализации программы не предусмотрены |
| Объемы ресурсов на реализацию программы | Общий объём финансирования муниципальной программы на 2023 - 2025годы – 252,30 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 252,30 тыс. рублей  в 2023году- 84,10 тыс.руб.  в 2024году- 84,10 тыс.руб.  в 2025году- 84,10 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха населения Ореховского сельского поселения  Доведение уровня освещенности улиц, внутренних дорог, на всех населенных пунктах до 100%.  Достижение целей по приведению улиц, площадей, дорог местного значения, мест захоронения в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам.  Развитие благоустройства территории Ореховского сельского поселения |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация Ореховского сельского поселения |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы**

На территории Ореховского сельского поселения расположено 4 населённых пунктов. В настоящее время население поселения составляет 1700 человека. Высокий уровень благоустройства населённых пунктов – необходимое улучшение условий жизни населения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем: образование стихийных свалок мусора в общественных местах в селах поселения, огромная заброшенность территорий способствует произрастанию сорной растительности требующей своевременного обкашивания данной территории, необходимо проведение работ по наружному освещению населенных пунктов для доведения его до нормативного. Муниципальные объекты инфраструктуры и территории общего пользования требуют ежегодного содержания.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и здоровью граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, планируется осуществлять в соответствии с мероприятиями настоящей программы.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным  вследствие этого  уровнем бюджетного финансирования.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы  в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

- регулярное обнародование отчетов о ходе реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

**2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы Ореховского сельского поселения  «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения**

**на 2023-2025 годы»**

Цель Программы - повышение уровня комплексного благоустройства территорий, создание благоприятных условий для проживания населения Ореховского сельского поселения.

Достижение цели Программы потребует решения следующих задач:

* содержание в надлежащем виде наружного освещения;
* уборка территории поселения от мусора;
* обкашивание территории поселения;
* содержание муниципальных территорий общего пользования;
* содержание дорог местного значения;
* организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач. Программа включает следующие основные мероприятия:

**1. Организация уличного освещения Ореховского сельского поселения** (оплата за электроэнергию, выполнение работ, содержание, модернизация, приобретение материалов).

Данное мероприятие направлено на достижение целей по улучшение качества уличного освещения населенных пунктов Ореховского сельского поселения и обеспечения уличным освещением, проблемных в этой сфере, населенных пунктов поселения.

**2. Прочее благоустройство территории Ореховского сельского поселения** (санитарная очистка и содержание территории поселения, сезонное содержание территории, дорог, мест захоронения).

Данное мероприятие ориентировано на выполнение работ по содержанию, ремонту, благоустройству дворовых территорий, мест общего пользования, прочих объектов благоустройства, санитарной очистке и поддержанию чистоты и порядка на территории поселения, сезонное содержание территории поселения.

Реализация Программы к 2023 году позволит обеспечить:

1. Поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории Ореховского сельского поселения.

2. Условия безопасного и комфортного нахождения на территории Ореховского сельского поселения.

3. Физическую и эстетическую комфортность территории Ореховского сельского поселения.

4. Осуществить администрации Ореховского сельского поселения полномочия, предусмотренные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C51E862946D5F714ACECB60BD6421497EBA5A43B07194BAB60F6DFF758Q8l2L) от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

В ходе реализации программных мероприятий будут обеспечены:

- чистота, порядок и благоустройство на территории Ореховского сельского поселения;

- надлежащее содержание расположенных на ней земельных участков, зданий и сооружений, мест погребения и иных объектов общего пользования;

- защита прав и свобод человека и гражданина, интересы общества, охрана здоровья человека, исторической и природной среды.

Подробные значения целевых показателей Программы представлены в таблице № 1.

|  |
| --- |
| **Таблица № 1**  **Целевые показатели муниципальной программы**  **Ореховского сельского поселения**  **«Благоустройство территории Ореховского сельского поселения на 2023-2025 годы»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации тыс.руб. | | |  |
| 2023 год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Благоустройство территории Ореховского сельского поселения** | Количество убранного мусора | Куб.м |  | 40 | 40 | 40 |
| Увеличение площади окашиваемой территории | % | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Количество удаленных сухостойных, больных  и аварийных деревьев | Куб.м | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Протяженность дорог местного значения | км | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| Объем территории мест захоронения | га | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |

**3. Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за её выполнением**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель Программы администрация Ореховского сельского поселения.

Ответственный исполнитель Программы в процессе реализации муниципальной программы:

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий программы;

проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»;

представляет ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает закупку товаров, работ за счет средств бюджета Ореховского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ореховского сельского поселения.

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляют администрация Ореховского сельского поселения и муниципальный комитет Ореховского сельского поселения.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счёт средств бюджета Ореховского сельского поселения с привлечением внебюджетных средств.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей местного бюджета.

Общая стоимость программных мероприятий – 252,30 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной Программы за счет средств бюджета

2023 год - 84,10 тыс.рублей;

2024 год - 84,10 тыс.рублей;

2025 год - 84,10 тыс.рублей;

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета поселения в разрезе основных мероприятий составляет:

**1. « Благоустройство территории Ореховского сельского поселения**» - 252,30 тыс. рублей.

**5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяется согласно Приложению № 3 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в Ореховском сельском поселении, утвержденного Постановлением администрации от 05.09.2016 № 34.

**Информация об основных мероприятий муниципальной программы Ореховского сельского поселения «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения на 2023-2025 годы»**

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями результатов государственной программы (подпрограммы) - № показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | **Муниципальная программа «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения на 2023-2025 годы»** | | | | | |
| 2.  2.1.  2.2.  2.3.  2.4.  2.5. | Основное мероприятие:  **Благоустройство территории поселения**  Озеленение территории сел поселения    Содержание территории общего пользования (тротуары, площади и т.д.)  Ликвидация стихийных свалок  Содержание и ремонт памятников воинской славы  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Ореховского сельского поселения | 2023 год  2023 год | 2025 год  2023  год | Поддержание чистоты и порядка, повышение уровня благоустройства территории поселения  Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения  Создание комфортной среды проживания, повышение эстетического вида  Улучшение фитосанитарного состояния территории населенных пунктов поселения, экологической обстановки  Поддержание чистоты и порядка территории мест захоронения | Отсутствие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Ореховского сельского поселения |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4  4.1. | основное мероприятие  **Дорожное хозяйство**  Содержание дорог местного значения | Администрация Ореховского сельского поселения | 2023 год | 2025  год | Обеспечение безопасности дорожного движения | Отсутствие комфортных и безопасных условий пребывания людей, а также необходимого уровня безопасности дорожного движения |  |

# Таблица 3

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Ореховского сельского поселения**

**«Благоустройство территории Ореховского сельского поселения на 2023-2025 годы» тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и направлений | Объем финансирования, всего  (тыс.  рублей) | Код бюджетной  классификации | | | |  | |  |  | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2023  год | 2024 год | | | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | | | 14 |
| Муниципальная | ***«Благоустройство*** | всего 252,30 | 822 | 000 | 0300000000 | 000 | **84,10** | **84,10** | | | **84,10** |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| программа Ореховского сельского поселения | ***территории Ореховского сельского поселения на 2023-2025 годы»*** |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| Отдельные мероприятия |  | всего 252,30 | 822 | 000 | 0390000000 |  | **84,10** | **84,10** | | | **84,10** |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| Основное мероприятие 1 | **Благоустройство территории Ореховского сельского поселения** | **252,30** | 822 | 0503 | 0390200000 | 000 | **84,10** | **84,10** | | | **84,10** |
| 1.1. направление | Озеленение территории сел поселения | 15,03 | 822 | 0503 | 0390226030 | 000 | 5,01 | 5,01 | | | 5,01 |
| 1.2. направление | Содержание территории общего пользования (тротуары, площади и т.д.) | 225,27 | 822 | 0503 | 0390226050 | 000 | 75,09 | 75,09 | | | 75,09 |
| 1.3. направление | Ликвидация несанкционированных свалок | 0,00 | 822 | 0503 | 0390226060 | 244 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.4. направление | Содержание и ремонт памятника воинской славы | 12,00 | 822 | 0503 | 0390226080 | 244 | 4,0 | 4,0 | | | 4,00 |
| 1.5. направление |  |  | 822 | 0503 | 0390262210 | 244 | - | - | | | - |
| 1.6 направление | Размещение информации, установка указателей, вывесок, рекламных конструкций |  | 822 | 0503 | 0390226090 | 244 | - | - | | | - |
| Основное мероприятие 2 | **Дорожное хозяйство** |  | 822 | 0409 | 0390400000 | 244 | - | - | | | - |
| 2.1. направление | Содержание дорог местного значения |  | 822 | 0409 | 039046221D | 244 | - | - | | | - |
| 2.2 направление | Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения |  | 822 | 0409 | 039046222D | 244 | - | - | | | - |